DakarImmo

SaaS de Gestion Immobiliere

Document de Projet — Version 1.0
10 Avril 2026

# Table des matieres

1. Presentation du projet

2. Fonctionnalites

3. Architecture technique

4. Stack technique

5. Modele de donnees

6. Pages de l'application

7. Modele economique

8. Etapes de developpement

9. Securite

10. Indicateurs de succes (KPIs)

11. Risques et mitigations

# 1. Presentation du projet

DakarImmo est une plateforme SaaS (Software as a Service) de gestion immobiliere destinee au marche senegalais et africain. Elle permet aux proprietaires et gestionnaires immobiliers de gerer leurs biens, locataires et paiements de loyer depuis une interface web moderne.

## Probleme identifie

Les proprietaires gerent leurs biens sur papier, cahiers ou fichiers Excel

Aucune tracabilite fiable des paiements

Pas de solution locale adaptee, abordable et simple

Les rappels de paiement se font manuellement (appels, deplacements)

Les quittances sont redigees a la main

## Solution proposee

Une application web accessible depuis n'importe quel appareil (PC, tablette, telephone) qui centralise toute la gestion locative avec paiement mobile integre (Wave, Orange Money).

## Cible

Proprietaires individuels (1 a 50 biens)

Agences immobilieres et gestionnaires de patrimoine

Syndics de copropriete

Marche initial : Dakar, Thies, Saint-Louis

Extension : zone UEMOA / Afrique de l'Ouest

# 2. Fonctionnalites

## Phase 1 — MVP (Minimum Viable Product)

### 2.1 Authentification & Gestion de compte

Inscription (email + mot de passe)

Connexion / deconnexion

Reinitialisation du mot de passe

Profil utilisateur (nom, telephone, adresse)

### 2.2 Gestion des biens immobiliers

Ajouter / modifier / supprimer un bien

Types de bien : appartement, maison, local commercial, terrain

Informations : adresse, superficie, nombre de pieces, loyer mensuel, charges

Statut : libre, occupe, en travaux

Photos du bien (upload)

### 2.3 Gestion des locataires

Ajouter / modifier / supprimer un locataire

Informations : nom, prenom, telephone, email, CNI/passeport

Association locataire - bien

Historique des locations (date entree, date sortie)

Gestion du contrat de bail (upload PDF)

### 2.4 Gestion des paiements

Enregistrer un paiement (montant, date, methode)

Methodes : especes, virement, Wave, Orange Money

Statut : paye, en retard, partiel

Historique des paiements par locataire et par bien

Calcul automatique des arrieres

### 2.5 Quittances de loyer

Generation automatique de quittances en PDF

Informations conformes : proprietaire, locataire, periode, montant

Telechargement et envoi par email

### 2.6 Tableau de bord

Vue d'ensemble : nombre de biens, taux d'occupation

Revenus du mois / de l'annee

Liste des loyers impayes

Graphiques : evolution des revenus, taux de recouvrement

Alertes : loyers en retard, baux arrivant a echeance

### 2.7 Notifications & Rappels

Rappel automatique avant la date d'echeance (email/SMS)

Notification en cas de retard de paiement

Rappel d'expiration de bail

## Phase 2 — Evolutions

### 2.8 Espace locataire

Portail dedie pour le locataire

Consultation de l'historique des paiements

Telechargement des quittances

Paiement en ligne (Wave / Orange Money)

### 2.9 Paiement mobile integre

Integration API Wave

Integration API Orange Money

Reconciliation automatique des paiements

### 2.10 Gestion des depenses & travaux

Enregistrer les depenses liees a un bien (reparations, entretien)

Suivi des interventions et prestataires

Calcul de la rentabilite nette par bien

### 2.11 Multi-utilisateurs & Roles

Role proprietaire (acces total)

Role gestionnaire (acces delegue)

Role comptable (acces lecture seule finances)

## Phase 3 — Expansion

### 2.12 Rapports & Exports

Rapport mensuel / annuel en PDF

Export des donnees en Excel / CSV

Rapport fiscal (declaration des revenus fonciers)

### 2.13 Multi-devises & Multi-pays

Support FCFA, GNF, XOF

Adaptation aux reglementations locales par pays

### 2.14 Application mobile

Application React Native (iOS + Android)

Notifications push

# 3. Architecture technique

## 3.1 Vue d'ensemble

L'application suit une architecture client-serveur classique en 3 couches :

Frontend : Next.js + Tailwind CSS (interface utilisateur)

Backend : Node.js + Express (API REST)

Base de donnees : PostgreSQL (stockage des donnees)

Le frontend communique avec le backend via des appels API REST en JSON. Le backend utilise Prisma ORM pour interagir avec la base de donnees PostgreSQL. Des services externes sont integres pour les paiements (Wave, Orange Money), les SMS (Twilio), les emails (SendGrid) et le stockage de fichiers (S3).

# 4. Stack technique detaillee

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 | SSR, performance, SEO |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Moderne, rapide, responsive |
| Backend | Node.js + Express | Leger, performant, large ecosysteme |
| ORM | Prisma | Typage fort, migrations simples |
| Base de donnees | PostgreSQL | Robuste, gratuit, relationnel |
| Cache | Redis | Sessions, cache des donnees frequentes |
| Authentification | JWT + bcrypt | Standard, securise |
| PDF | PDFKit ou Puppeteer | Generation de quittances |
| SMS | Twilio ou Orange SMS API | Rappels de paiement |
| Email | SendGrid ou Nodemailer | Notifications |
| Fichiers | AWS S3 ou MinIO | Stockage photos et documents |
| Conteneurs | Docker + Docker Compose | Environnement reproductible |
| Hebergement | VPS (Hetzner/OVH) | Cout faible, bonne performance |
| CI/CD | GitHub Actions | Deploiement automatise |

# 5. Modele de donnees

## 5.1 Entites principales

### User (Utilisateur)

Le proprietaire ou gestionnaire qui utilise la plateforme. Peut posseder plusieurs biens.

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| email | String | Adresse email (unique) |
| password | String | Mot de passe hashe |
| firstName | String | Prenom |
| lastName | String | Nom |
| phone | String | Numero de telephone |
| role | Enum | OWNER, MANAGER, ACCOUNTANT |
| createdAt | DateTime | Date de creation |

### Property (Bien immobilier)

Appartement, maison, local commercial ou terrain appartenant a un utilisateur.

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| userId | UUID (FK) | Proprietaire du bien |
| title | String | Nom / titre du bien |
| type | Enum | APARTMENT, HOUSE, COMMERCIAL, LAND |
| address | String | Adresse complete |
| city | String | Ville |
| rooms | Integer | Nombre de pieces |
| area | Float | Superficie en m2 |
| rentAmount | Integer | Loyer mensuel (FCFA) |
| charges | Integer | Charges mensuelles (FCFA) |
| status | Enum | AVAILABLE, OCCUPIED, MAINTENANCE |
| photos | String[] | URLs des photos |
| createdAt | DateTime | Date de creation |

### Tenant (Locataire)

Personne physique qui loue un bien. Identifie par CNI ou passeport.

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| firstName | String | Prenom |
| lastName | String | Nom |
| phone | String | Numero de telephone |
| email | String | Adresse email |
| cni | String | Numero CNI ou passeport |
| createdAt | DateTime | Date de creation |

### Lease (Bail / Contrat de location)

Lie un locataire a un bien pour une periode donnee.

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| propertyId | UUID (FK) | Bien concerne |
| tenantId | UUID (FK) | Locataire |
| startDate | Date | Date de debut du bail |
| endDate | Date | Date de fin du bail |
| rentAmount | Integer | Loyer mensuel (FCFA) |
| deposit | Integer | Caution (FCFA) |
| status | Enum | ACTIVE, EXPIRED, TERMINATED |

### Payment (Paiement)

Enregistrement d'un paiement de loyer lie a un bail.

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique |
| leaseId | UUID (FK) | Bail concerne |
| amount | Integer | Montant paye (FCFA) |
| dueDate | Date | Date d'echeance |
| paidDate | Date | Date de paiement effectif |
| method | Enum | CASH, TRANSFER, WAVE, ORANGE_MONEY |
| status | Enum | PAID, LATE, PARTIAL, PENDING |
| receiptUrl | String | URL de la quittance PDF |

# 6. Pages de l'application

## 6.1 Pages publiques

| Page | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| Accueil | / | Landing page, presentation du service |
| Tarifs | /pricing | Plans et tarification |
| Connexion | /login | Formulaire de connexion |
| Inscription | /register | Formulaire d'inscription |

## 6.2 Pages privees (Dashboard)

| Page | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord | /dashboard | Vue d'ensemble, KPIs, alertes |
| Mes biens | /dashboard/properties | Liste des biens immobiliers |
| Detail d'un bien | /dashboard/properties/:id | Fiche complete d'un bien |
| Ajouter un bien | /dashboard/properties/new | Formulaire d'ajout |
| Mes locataires | /dashboard/tenants | Liste des locataires |
| Detail locataire | /dashboard/tenants/:id | Fiche locataire + historique |
| Paiements | /dashboard/payments | Liste de tous les paiements |
| Nouveau paiement | /dashboard/payments/new | Enregistrer un paiement |
| Quittances | /dashboard/receipts | Liste des quittances generees |
| Baux | /dashboard/leases | Liste des contrats de bail |
| Parametres | /dashboard/settings | Profil, mot de passe, preferences |

# 7. Modele economique

## 7.1 Plans tarifaires

| Plan | Prix/mois | Biens max | Fonctionnalites |
| --- | --- | --- | --- |
| Gratuit | 0 FCFA | 2 biens | Gestion basique, quittances |
| Pro | 5 000 FCFA (~7,60 EUR) | 20 biens | Toutes les fonctionnalites MVP |
| Agence | 15 000 FCFA (~22,90 EUR) | Illimite | Multi-utilisateurs, rapports, API |

## 7.2 Sources de revenus

Abonnements mensuels

Commission sur les paiements mobiles (optionnel)

Creation de sites web pour les agences clientes (service complementaire)

# 8. Etapes de developpement

## Etape 1 — Initialisation (Semaine 1)

[ ] Creer le depot Git

[ ] Initialiser le projet Next.js (frontend)

[ ] Initialiser le projet Express (backend)

[ ] Configurer Docker + PostgreSQL

[ ] Configurer Prisma et creer le schema de base de donnees

[ ] Mettre en place l'authentification (JWT)

## Etape 2 — Gestion des biens (Semaine 2)

[ ] API CRUD des biens immobiliers

[ ] Pages frontend : liste, ajout, modification, detail

[ ] Upload de photos

[ ] Filtres et recherche

## Etape 3 — Gestion des locataires et baux (Semaine 3)

[ ] API CRUD des locataires

[ ] API CRUD des baux (contrats de location)

[ ] Association locataire - bien via le bail

[ ] Pages frontend correspondantes

## Etape 4 — Paiements et quittances (Semaine 4)

[ ] API d'enregistrement des paiements

[ ] Calcul automatique des arrieres

[ ] Generation de quittances en PDF

[ ] Historique des paiements

## Etape 5 — Tableau de bord et notifications (Semaine 5)

[ ] Dashboard avec KPIs et graphiques

[ ] Systeme de notifications (email)

[ ] Rappels de paiement automatiques

[ ] Alertes d'expiration de bail

## Etape 6 — Tests et deploiement (Semaine 6)

[ ] Tests unitaires et d'integration

[ ] Landing page publique

[ ] Deploiement sur VPS (Docker)

[ ] Configuration du nom de domaine et SSL

[ ] Tests utilisateurs avec 2-3 proprietaires au Senegal

# 9. Securite

Hashage des mots de passe (bcrypt, 12 rounds)

Authentification par JWT avec refresh token

Validation de toutes les entrees utilisateur

Protection CSRF et XSS

Rate limiting sur les routes sensibles

HTTPS obligatoire

Sauvegarde automatique quotidienne de la base de donnees

Conformite RGPD / loi senegalaise sur les donnees personnelles (loi 2008-12)

# 10. Indicateurs de succes (KPIs)

| Indicateur | Objectif a 6 mois |
| --- | --- |
| Utilisateurs inscrits | 100 |
| Utilisateurs payants | 20 |
| Biens geres | 200 |
| Revenu mensuel recurrent | 150 000 FCFA |
| Taux de retention | > 80% |

# 11. Risques et mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Adoption lente | Eleve | Plan gratuit pour attirer les premiers utilisateurs |
| Connectivite internet faible | Moyen | App responsive, mode offline (PWA en phase 3) |
| Concurrence future | Moyen | Avantage du premier entrant, focus UX locale |
| Impayes d'abonnement | Faible | Paiement mobile simplifie, rappels automatiques |
| Reglementation | Faible | Veille juridique, conformite des le depart |

Document de projet DakarImmo — Version 1.0 — 10 Avril 2026